Ym Grove v0.1

개발 계획서

개발 환경 세팅 · Agent 작업 지시 · Harness · Test 체계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v0.1 |
| 대상 프로젝트 | Ym Grove: Tiny Logo Creatures |
| 개발 방식 | Web-first + Capacitor 기반 Android 확장 |
| 권장 스택 | Vite, TypeScript, React, Zustand, Vitest, Playwright |
| 문서 목적 | 사람/AI Agent가 동일한 기준으로 구현·검증·인수인계할 수 있는 개발 운영 문서 |

본 문서는 Ym Grove v0.1 게임을 빠르게 구현하기 위한 개발 계획서이다. v0.1의 목표는 “작고 완성된 게임”이며, 서버/로그인/결제 없이 로컬 저장 기반의 방치형 수집 루프를 완성하는 것이다.

# 목차

1. 개발 목표와 원칙

2. 권장 기술 스택

3. 개발 환경 세팅

4. Repository 구조

5. 핵심 데이터 모델

6. Agent 작업 체계

7. Agent 작업 지시 템플릿

8. Harness 설계

9. Test 체계

10. CI/품질 게이트

11. 개발 마일스톤

12. 릴리즈/배포 계획

13. 리스크와 대응

14. Definition of Done

# 1. 개발 목표와 원칙

## 1.1 v0.1 개발 목표

Core Ym을 터치/방치로 성장시키고, 최소 13개 variant Ym을 도감에 등록할 수 있는 수집 루프를 구현한다.

SVG 기반 캐릭터 에셋을 그대로 사용하되, 향후 PNG atlas/export로 전환하기 쉬운 구조를 유지한다.

모바일 우선 레이아웃을 기준으로 웹 데모와 Android 패키징을 동시에 고려한다.

모든 기능은 로컬 저장만으로 동작해야 하며, 네트워크가 없어도 플레이 가능해야 한다.

AI Agent가 작은 작업 단위로 안전하게 구현할 수 있도록 harness와 test gate를 먼저 만든다.

## 1.2 개발 원칙

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| Small vertical slice | 큰 기능을 한 번에 만들지 않고 화면-상태-테스트가 연결된 작은 단위로 완성한다. |
| Data-driven design | variant, evolution rule, resource balance는 코드에 하드코딩하지 않고 data 파일로 분리한다. |
| Agent-safe workflow | Agent는 지정된 파일 범위에서만 수정하고, 매 작업 후 harness 결과를 증거로 남긴다. |
| No backend in v0.1 | 서버/로그인/DB 없이 localStorage 또는 IndexedDB로 동작한다. |
| Brand consistency | Core silhouette은 유지하고, variant는 accessory/color 중심으로만 확장한다. |

# 2. 권장 기술 스택

v0.1은 Web-first로 구현하고, Android 배포가 필요해지는 시점에 Capacitor로 패키징하는 구조를 추천한다.

| 영역 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Build | Vite | 빠른 개발 서버, 간단한 정적 빌드, Capacitor 연동 용이 |
| Language | TypeScript | Agent 작업 시 타입 오류로 회귀를 빠르게 잡을 수 있음 |
| UI | React | 화면 단위 컴포넌트화와 테스트가 쉬움 |
| State | Zustand + persist | 방치형 게임 상태를 단순하게 관리 가능 |
| Unit Test | Vitest | Vite/TS와 궁합이 좋고 빠름 |
| Component Test | React Testing Library | 화면 이벤트와 상태 반영 검증 |
| E2E | Playwright | 모바일 viewport, 저장/재시작 흐름 검증 |
| Lint/Format | ESLint + Prettier | Agent 산출물의 스타일 흔들림 방지 |
| Package | Capacitor | 웹 코드를 Android 앱으로 패키징 |

# 3. 개발 환경 세팅

## 3.1 사전 설치

Node.js 20 LTS 이상

pnpm 9 이상 권장. npm 사용도 가능하지만 문서에서는 pnpm 기준으로 작성한다.

Git

VS Code 또는 Cursor/Codex CLI 등 Agent 작업 도구

Android 배포가 필요한 경우: Android Studio, JDK 17, Android SDK

## 3.2 프로젝트 생성 명령

# 1. Vite React TS 프로젝트 생성

pnpm create vite ym-grove --template react-ts

cd ym-grove

# 2. 기본 패키지 설치

pnpm install

# 3. 상태/테스트/품질 도구 설치

pnpm add zustand

pnpm add -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom jsdom

pnpm add -D playwright eslint prettier typescript

pnpm add -D @vitejs/plugin-react

# 4. Playwright 브라우저 설치

pnpm exec playwright install

## 3.3 권장 package.json scripts

{

"scripts": {

"dev": "vite --host 0.0.0.0",

"build": "tsc -b && vite build",

"preview": "vite preview --host 0.0.0.0",

"lint": "eslint .",

"format": "prettier --write .",

"typecheck": "tsc --noEmit",

"test": "vitest run",

"test:watch": "vitest",

"test:e2e": "playwright test",

"assets:check": "node scripts/check-assets.mjs",

"balance:check": "node scripts/check-balance.mjs",

"agent:check": "pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test && pnpm assets:check && pnpm balance:check && pnpm build",

"agent:full": "pnpm agent:check && pnpm test:e2e"

}

}

## 3.4 Capacitor Android 패키징

v0.1 구현 완료 후 Android 패키징을 붙인다. 초기 개발부터 Capacitor를 넣어도 되지만, 먼저 웹 버전을 안정화한 뒤 붙이는 편이 작업 리스크가 낮다.

pnpm add @capacitor/core @capacitor/cli

pnpm exec cap init "Ym Grove" "com.ym.grove"

pnpm add @capacitor/android

pnpm exec cap add android

# 웹 빌드 후 Android 프로젝트 동기화

pnpm build

pnpm exec cap sync android

pnpm exec cap open android

# 4. Repository 구조

Agent가 파일 위치를 추측하지 않도록 디렉터리 역할을 명확히 나눈다.

ym-grove/

public/

assets/ym/                 # SVG 원본 에셋

src/

app/                       # App shell, route/tab container

components/                # 재사용 UI 컴포넌트

data/                      # variants, evolution rules, balance constants

game/                      # 순수 게임 로직 함수

screens/                   # Home, Lab, Collection, Workspace

store/                     # Zustand store and persistence adapter

test/                      # test helpers and fixtures

types/                     # shared TypeScript types

scripts/                     # agent harness scripts

tests/e2e/                   # Playwright tests

docs/                        # design/dev docs

package.json

vite.config.ts

vitest.config.ts

playwright.config.ts

## 4.1 파일 책임 분리

| 경로 | 책임 | Agent 수정 규칙 |
| --- | --- | --- |
| src/data/variants.ts | variant metadata, display name, icon path, effect | 밸런스/variant 작업 때만 수정 |
| src/data/evolutionRules.ts | 진화 조건 및 우선순위 | 테스트와 함께 수정 필수 |
| src/game/*.ts | 순수 함수: 자원 계산, 진화 판정, 오프라인 보상 | UI import 금지 |
| src/store/gameStore.ts | 상태 변경 action과 persist | 게임 로직은 game 함수 호출로 처리 |
| src/screens/*.tsx | 화면 구성 | 비즈니스 로직 직접 구현 금지 |
| scripts/*.mjs | 검증 harness | Agent가 gate를 우회하지 않도록 간단하고 명확하게 유지 |

# 5. 핵심 데이터 모델

## 5.1 TypeScript 타입 초안

export type ResourceKey = 'spark' | 'insight' | 'trust';

export type StatKey = 'intelligence' | 'curiosity' | 'stability' | 'growth' | 'connection';

export type YmVariantId =

| 'core'

| 'ai_agents'

| 'ml_deep_learning'

| 'jepa_vision'

| 'security'

| 'data_analytics'

| 'cloud_infra'

| 'gaming_rl'

| 'research'

| 'education'

| 'premium_pro'

| 'sustainability'

| 'api_integrations'

| 'tools_utilities';

export interface YmVariant {

id: YmVariantId;

name: string;

icon: string;

tags: string[];

effect: Partial<Record<ResourceKey, number>>;

description: string;

}

export interface GameState {

version: string;

resources: Record<ResourceKey, number>;

stats: Record<StatKey, number>;

unlocked: Record<YmVariantId, boolean>;

selectedYm: YmVariantId;

lastSavedAt: number;

}

## 5.2 저장/마이그레이션 원칙

save version을 반드시 저장한다. v0.2에서 필드가 추가될 수 있기 때문이다.

load 시 unknown/missing field는 기본값으로 복구한다.

시간 기반 보상은 lastSavedAt 기준으로 계산하며, 과도한 보상 방지를 위해 offline cap을 둔다.

게임 로직 함수는 Date.now()를 직접 호출하지 않고 nowMs를 인자로 받아 테스트 가능하게 만든다.

# 6. Agent 작업 체계

Agent 작업은 작은 task card 단위로 진행한다. 각 task는 목표, 허용 파일, 금지 사항, 완료 조건, 필수 harness를 포함해야 한다.

## 6.1 작업 단위 원칙

| 규칙 | 내용 |
| --- | --- |
| One task, one vertical slice | 예: Home 화면 + Spark action + unit test까지 한 번에 완성. |
| Allowed files 지정 | Agent가 전체 repo를 임의 리팩터링하지 않게 수정 가능 파일 범위를 준다. |
| Harness first | 기능 구현 전/후 pnpm agent:check가 실행 가능해야 한다. |
| No silent skip | 테스트를 끄거나 lint rule을 완화하는 수정은 금지한다. |
| Evidence required | 작업 완료 보고에는 변경 요약, 실행한 명령, 실패/해결 내역을 포함한다. |

## 6.2 Agent 역할 구분

| 역할 | 담당 작업 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Planner Agent | task card 작성, 의존성 분해, acceptance criteria 정의 | docs/tasks/*.md |
| Implementation Agent | 지정된 기능 구현 | src 변경사항 + 테스트 |
| Test Agent | 누락 테스트 추가, 회귀 테스트 강화 | unit/e2e/spec 파일 |
| QA Agent | harness 실행, build/e2e 증거 확인, bug report 작성 | QA report |
| Release Agent | 버전, 빌드, manifest, Android 패키징 확인 | release checklist |

## 6.3 Branch/commit 규칙

브랜치 예시: feat/home-loop, feat/evolution-rules, test/offline-reward, chore/capacitor-android

커밋 메시지 예시: feat: add spark tapping loop, test: cover evolution candidate selection

Agent 작업은 가능한 하나의 task card에 하나의 PR/commit 범위로 제한한다.

자동 포맷 변경이 큰 diff를 만들면 기능 변경과 분리한다.

# 7. Agent 작업 지시 템플릿

아래 템플릿은 Codex, Cursor Agent, Claude Code 등 코드 에이전트에게 그대로 전달하기 위한 작업 지시 형식이다.

## 7.1 공통 시스템 지시

You are working on Ym Grove v0.1.

Follow the task card exactly.

Do not modify files outside the allowed file list unless required to fix a failing test.

Do not disable tests, lint rules, or type checks.

Prefer small, deterministic, testable functions.

After changes, run the required harness command and report results.

If a requirement is ambiguous, choose the smallest implementation consistent with v0.1.

## 7.2 Task Card 템플릿

# Task: <short title>

## Goal

<one concrete outcome>

## Context

<where this fits in Ym Grove v0.1>

## Allowed files

- src/...

- tests/...

## Requirements

1. ...

2. ...

3. ...

## Non-goals

- Do not implement ...

- Do not refactor ...

## Acceptance criteria

- [ ] ...

- [ ] ...

## Required harness

- pnpm agent:check

- pnpm test:e2e  # only when UI flow is changed

## Report format

- Summary

- Files changed

- Commands run

- Test results

- Known limitations

## 7.3 예시 Task Card: Spark Loop

# Task: Implement Spark tapping and idle gain

## Goal

Home screen에서 Core Ym을 터치하면 Spark가 증가하고, 시간 경과에 따라 자동 Spark가 누적된다.

## Allowed files

- src/game/resources.ts

- src/store/gameStore.ts

- src/screens/Home.tsx

- src/game/resources.test.ts

- src/store/gameStore.test.ts

## Requirements

1. tapYm() action increments spark by tapPower.

2. applyOfflineGain(nowMs) computes elapsed seconds from lastSavedAt.

3. Offline gain must be capped at 8 hours.

4. UI displays current Spark and per-second production.

## Acceptance criteria

- [ ] Unit tests cover tap gain, idle gain, and 8-hour cap.

- [ ] Home screen updates immediately after tap.

- [ ] pnpm agent:check passes.

# 8. Harness 설계

Harness는 Agent가 작업을 완료했다고 주장하기 전에 반드시 통과해야 하는 자동 검증 묶음이다. v0.1에서는 빠른 기본 gate와 느린 전체 gate를 분리한다.

## 8.1 Harness 명령 체계

| 명령 | 용도 | 실행 시점 |
| --- | --- | --- |
| pnpm agent:check | lint + typecheck + unit test + asset/balance check + build | 모든 작업 완료 전 필수 |
| pnpm agent:full | agent:check + Playwright E2E | 화면 흐름/저장/빌드 관련 작업 후 |
| pnpm assets:check | SVG 파일 존재, manifest와 실제 파일 일치 확인 | 에셋 추가/변경 후 |
| pnpm balance:check | 진화 규칙과 variant metadata의 누락/중복 확인 | 밸런스/진화 수정 후 |
| pnpm test:e2e | 모바일 viewport에서 핵심 플레이 루프 검증 | 릴리즈 후보 전 |

## 8.2 scripts/check-assets.mjs 초안

import fs from 'node:fs';

import path from 'node:path';

import { variants } from '../src/data/variants.js';

const root = path.resolve('public');

let failed = false;

for (const variant of variants) {

const full = path.join(root, variant.icon);

if (!fs.existsSync(full)) {

console.error(`Missing asset: ${variant.id} -> ${variant.icon}`);

failed = true;

}

if (!variant.icon.endsWith('.svg')) {

console.error(`Non-SVG icon in v0.1: ${variant.id}`);

failed = true;

}

}

if (failed) process.exit(1);

console.log(`Asset check passed: ${variants.length} variants`);

## 8.3 scripts/check-balance.mjs 검증 항목

core를 제외한 모든 variant에 최소 1개 이상의 evolution rule이 존재하는지 확인한다.

각 variant id가 variants.ts와 evolutionRules.ts에서 동일한지 확인한다.

동일 조건의 rule이 여러 variant에 완전히 중복되어 있지 않은지 확인한다.

v0.1에서 진화 비용이 0 이하가 되지 않는지 확인한다.

production effect가 음수 또는 NaN을 만들지 않는지 확인한다.

# 9. Test 체계

## 9.1 테스트 피라미드

| 레벨 | 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 순수 게임 로직 | resource gain, offline cap, evolution candidate selection |
| Store | 상태 action과 persistence | tapYm, growStat, unlockVariant, load/migrate save |
| Component | 화면 UI와 이벤트 | Home tap, Lab grow button, Collection card state |
| E2E | 사용자 핵심 루프 | 새 게임 시작 → Spark 획득 → 성장 → 진화 → 도감 확인 |
| Static Harness | 에셋/밸런스/빌드 | missing SVG, duplicate rules, production build failure |

## 9.2 Unit Test 대상

| 파일 | 테스트 항목 |
| --- | --- |
| src/game/resources.test.ts | tap gain, idle gain, production modifiers, offline cap |
| src/game/evolution.test.ts | candidate selection, rule priority, insufficient stat case |
| src/game/save.test.ts | default state, corrupted save recovery, version migration |
| src/game/balance.test.ts | all variants reachable, no duplicate ids, no invalid costs |

## 9.3 E2E 시나리오

| 시나리오 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| new-player-smoke | 첫 접속 시 Core Ym, Spark=0, 도감 core 해금 표시 |
| tap-and-grow | 터치로 Spark 증가, 성장 버튼 활성화, 스탯 증가 |
| evolve-first-variant | 조건 충족 후 variant 해금, Collection에 반영 |
| persist-reload | 새로고침 후 Spark, stats, unlocked 상태 유지 |
| mobile-layout | 390x844 viewport에서 주요 버튼이 보이고 조작 가능 |

## 9.4 Playwright 예시

import { test, expect } from '@playwright/test';

test('new player can gain spark by tapping Ym', async ({ page }) => {

await page.goto('/');

await expect(page.getByText(/Spark/)).toBeVisible();

await page.getByRole('button', { name: /tap ym/i }).click();

await expect(page.getByTestId('spark-value')).toContainText('1');

});

## 9.5 Test ID 규칙

핵심 상태 표시는 data-testid를 부여한다. 예: spark-value, selected-ym, collection-card-ai-agents.

일반 텍스트가 자주 바뀔 수 있는 UI는 role 또는 test id를 우선 사용한다.

버튼 accessible name은 실제 사용자에게 보이는 이름과 일치시킨다.

# 10. CI/품질 게이트

GitHub Actions를 사용할 경우 PR마다 빠른 gate를 실행하고, main merge 또는 release tag에서 E2E와 Android build를 실행한다.

## 10.1 PR Gate

name: ci

on: [pull_request, push]

jobs:

web-check:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v4

with:

version: 9

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: pnpm

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm agent:check

## 10.2 Release Gate

pnpm agent:full 통과

모바일 viewport E2E 통과

production build 크기 확인

Capacitor sync 성공

앱 아이콘/스플래시 이미지 적용 확인

개인정보처리방침 URL 준비

# 11. 개발 마일스톤

| 단계 | 목표 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Repo bootstrap | Vite/React/TS, lint/test/build scripts | pnpm agent:check가 빈 프로젝트에서 통과 |
| M1 | Asset integration | SVG 에셋 배치, variants.ts | assets:check 통과, Collection mock 표시 |
| M2 | Core loop | Home, Spark tap/idle, store persist | tap/offline/save tests 통과 |
| M3 | Growth/Lab | 스탯 성장, 비용 계산, Lab UI | 성장 버튼과 상태 반영 테스트 통과 |
| M4 | Evolution | 진화 조건, 해금, Collection 반영 | 첫 variant 해금 E2E 통과 |
| M5 | Workspace | 해금 variant 효과 자동 적용 | 생산량 계산 테스트 통과 |
| M6 | Polish | 애니메이션, 모바일 UI, 사운드 최소 | mobile-layout E2E 통과 |
| M7 | Android RC | Capacitor 패키징, 앱 아이콘/스플래시 | Android Studio 빌드 성공 |

# 12. 릴리즈/배포 계획

## 12.1 Web Demo

Vercel/GitHub Pages/Cloudflare Pages 중 하나로 정적 배포한다.

배포 URL은 README, 포트폴리오, Play Store 설명에 연결한다.

OG image는 core-brand 또는 variants grid를 사용한다.

## 12.2 Android

Capacitor로 AAB 빌드.

앱 이름: Ym Grove 또는 Ym Grove: Tiny Logo Creatures.

패키지명: com.ym.grove 또는 개인 도메인 기반 패키지명.

앱 아이콘은 core-brand.svg에서 512/1024 PNG로 export.

개인정보 수집이 없다면 정책 문서에 로컬 저장만 사용한다고 명시.

## 12.3 릴리즈 체크리스트

모든 harness 통과.

새 게임/저장/재실행/오프라인 보상 검증.

모바일 small viewport에서 UI 깨짐 없음.

variant 도감 14종 표시 확인.

스플래시/아이콘/스토어 스크린샷 준비.

README에 라이선스/저작권 문구 추가.

# 13. 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Agent가 범위를 넘는 리팩터링 수행 | 불필요한 diff와 회귀 증가 | Allowed files와 harness를 task card에 명시 |
| 로컬 저장 데이터 깨짐 | 사용자 진행도 손실 | save migration, corrupted save recovery test 추가 |
| 게임 루프가 너무 단조로움 | 초기 이탈 | 첫 5분 내 variant 1개 해금, 터치 이펙트 추가 |
| 에셋 경로 누락 | 빌드 후 아이콘 미표시 | assets:check와 E2E에서 이미지 표시 검증 |
| Android 빌드 후 웹과 동작 차이 | 스토어 출시 지연 | Capacitor는 M7 이전에 한 번 dry run |
| 상표/저작권 보호 오해 | 브랜드 운영 리스크 | 게임 출시는 사용 흔적 확보 수단이며 상표권 대체가 아님을 문서화 |

# 14. Definition of Done

## 14.1 기능 단위 DoD

요구사항이 구현되어 사용자 화면에서 확인 가능하다.

관련 unit/store/component test가 추가 또는 갱신되었다.

pnpm agent:check가 통과한다.

UI 흐름 변경 시 Playwright E2E가 통과한다.

Agent 작업 보고에 변경 요약, 실행 명령, 결과가 포함된다.

## 14.2 v0.1 릴리즈 DoD

Core Ym + 13개 variant가 Collection에 표시된다.

터치/방치 Spark 획득이 동작한다.

성장 스탯과 진화 조건이 동작한다.

최소 3개 variant는 일반 플레이로 해금 가능하다.

저장/재시작 후 진행도가 유지된다.

모바일 viewport에서 조작 가능하다.

Web production build가 성공한다.

Android 패키징을 위한 Capacitor sync가 성공한다.

# 부록 A. 초기 Task Backlog

| ID | Task | 의존성 | 필수 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bootstrap Vite/React/TS project | - | pnpm agent:check |
| T-002 | Move SVG assets into public/assets/ym | T-001 | pnpm assets:check |
| T-003 | Create variants.ts and render Collection grid | T-002 | unit + build |
| T-004 | Implement GameState and persistence adapter | T-001 | store tests |
| T-005 | Implement Spark tap and idle gain | T-004 | resource tests + component test |
| T-006 | Implement Lab stat growth | T-005 | growth tests |
| T-007 | Implement evolution rules | T-006 | evolution tests + balance check |
| T-008 | Implement unlock and Collection details | T-007 | E2E evolve-first-variant |
| T-009 | Implement Workspace passive effects | T-008 | production calculation tests |
| T-010 | Polish mobile UI and animations | T-009 | mobile-layout E2E |
| T-011 | Add Capacitor Android shell | T-010 | Android sync/build |

# 부록 B. Agent 완료 보고 양식

## Summary

- <implemented outcome>

## Files changed

- <file>: <reason>

## Commands run

- pnpm agent:check: PASS/FAIL

- pnpm test:e2e: PASS/FAIL or N/A

## Test evidence

- <short output summary>

## Notes

- <known limitation or follow-up>