Ym Grove

v0.1 게임 기획서

방치형 수집 성장 시뮬레이션 · YM 로고 캐릭터 IP 확장 프로젝트

핵심 방향 D-4 기반 Core YM을 메인 브랜드 마크로 고정하고, 프로젝트별 파생 variants를 게임 내 캐릭터이자 도감 수집 대상으로 활용한다.

작성일: 2026-05-18

문서 목차

1. 프로젝트 개요

2. 핵심 콘셉트와 게임 경험

3. v0.1 범위

4. 자원과 성장 스탯

5. Variant Ym 캐릭터 설계

6. 진화 시스템

7. 화면 설계

8. UI/UX 방향

9. 저장 데이터 및 에셋 구조

10. 추천 기술 스택

11. 밸런스 초안

12. 개발 마일스톤

13. 성공 기준과 확장 후보

14. 리스크 및 대응

1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Ym Grove |
| 버전 | v0.1 |
| 장르 | 방치형 수집 성장 시뮬레이션 |
| 플랫폼 | Web-first / Android Google Play 배포 가능 구조 |
| 핵심 목적 | YM 로고 시스템을 캐릭터 IP로 확장하고, 실제 플레이 가능한 작은 게임 형태로 공개 사용 흔적과 브랜드 세계관을 구축 |

한 줄 소개 Ym Grove는 작은 YM 생명체를 돌보고 성장시켜 다양한 프로젝트 성격의 파생형 Ym을 수집하는 미니멀 방치형 캐릭터 수집 게임이다.

1.1 기획 목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 제품 목표 | 작은 개발 범위로 Google Play에 배포 가능한 게임을 만든다. |
| 제품 목표 | 웹 데모와 모바일 앱을 동시에 대응할 수 있는 구조로 개발한다. |
| 브랜드 목표 | D-4 기반 Core YM 실루엣을 메인 브랜드 마크로 고정한다. |
| 브랜드 목표 | 파생형을 프로젝트별 컨셉 아이콘이자 게임 캐릭터로 사용한다. |
| 브랜드 목표 | Play Store, 웹페이지, GitHub, 포트폴리오에 동일한 브랜드 시스템을 노출한다. |

1.2 타깃 사용자

| 타깃 | 설명 |
| --- | --- |
| 1차 타깃 | 가벼운 방치형 게임, 미니멀 캐릭터 수집, 도감 완성을 선호하는 사용자 |
| 2차 타깃 | 개발자 포트폴리오 방문자, YM 브랜드/프로젝트 페이지 방문자, 웹앱 데모 체험자 |

2. 핵심 콘셉트와 게임 경험

Ym 로고는 단순한 브랜드 심볼이 아니라, 디지털 숲에서 태어나는 작은 생명체이다. 플레이어는 기본 Ym을 돌보고, 에너지와 환경을 조절해 다양한 형태의 Ym으로 진화시킨다.

2.1 핵심 경험

작고 미니멀한 생명체를 키우는 감각

진화 결과를 발견하는 수집 재미

내가 만든 숲/랩이 점점 풍부해지는 만족감

로고가 캐릭터처럼 살아 움직이는 인상

2.2 핵심 게임 루프

| Step | 행동 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기본 Ym 탄생 | 플레이어가 Core Ym으로 시작한다. |
| 2 | Spark 획득 | 터치 또는 방치로 기본 에너지를 얻는다. |
| 3 | 성장 스탯 조정 | 먹이/환경/모듈을 통해 스탯 방향성을 만든다. |
| 4 | 진화 조건 충족 | 스탯 조합에 따라 variant 후보가 열린다. |
| 5 | Variant 해금 | 도감 등록 및 자원 생산 보너스가 적용된다. |
| 6 | 반복 성장 | 더 많은 Ym을 수집하고 도감을 완성한다. |

3. v0.1 범위

범위 원칙 v0.1은 “게임으로 보이는 최소 완성본”을 목표로 한다. 서버, 로그인, 결제, 광고, 온라인 랭킹은 포함하지 않는다.

| 포함 기능 | 제외 기능 |
| --- | --- |
| Core Ym 캐릭터 1종 | 서버 저장 |
| Variant Ym 13종 | 계정 로그인 |
| 터치 기반 Spark 획득 | 인앱 결제 |
| 방치 기반 Spark 자동 획득 | 광고 |
| 기본 성장 스탯 5종 | PvP / 온라인 랭킹 |
| 간단한 진화 시스템 | 복잡한 전투 / 가챠 |
| 도감 화면 | 실시간 멀티플레이 |
| 로컬 저장 |  |
| SVG/PNG 에셋 기반 캐릭터 표시 |  |
| 간단한 애니메이션 |  |

4. 자원과 성장 스탯

4.1 주요 자원

| 자원 | 설명 | 주요 사용처 |
| --- | --- | --- |
| Spark | 기본 에너지. 터치 또는 방치로 획득한다. | 성장, 진화, 터치 보상 |
| Insight | 연구/발견 자원. 희귀 variant 해금과 힌트에 사용한다. | 진화 힌트, 연구 계열 |
| Trust | 안정성 자원. 실패 확률 감소와 보호 계열에 관여한다. | 안정화, Security 계열 |

4.2 성장 스탯

| 스탯 | 의미 | 관련 Variant |
| --- | --- | --- |
| Intelligence | 지능/추론 | AI, ML |
| Curiosity | 탐구/학습 | Research, Education, JEPA/Vision |
| Stability | 안정성/보호 | Security, Tools |
| Growth | 자연/균형 | Sustainability, Data |
| Connection | 연결/확장 | API, Cloud, Agents |

5. Variant Ym 캐릭터 설계

각 Variant Ym은 실제 프로젝트 영역을 상징하는 로고 파생형이자 게임 내 캐릭터 클래스이다. v0.1에서는 총 14종(Core 1종 + Variant 13종)을 구성한다.

| Icon | 이름 | 컨셉 | 진화 조건 | 게임 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Core Ym | 기본 생명체 | 모든 진화의 시작점 | 기본 Spark 생산 |
|  | AI / Agents Ym | 지능과 연결 | Intelligence + Connection | 자동 Spark 생산량 증가 |
|  | ML / Deep Learning Ym | 신경망과 계산 | Intelligence 높음 | 성장 효율 증가 |
|  | JEPA / Vision Ym | 예측과 시각 이해 | Curiosity + Intelligence | 진화 미리보기 정확도 증가 |
|  | Security Ym | 보호와 신뢰 | Stability 높음 | 진화 실패 확률 감소 |
|  | Data / Analytics Ym | 성장과 인사이트 | Growth + Curiosity | Insight 생산량 증가 |
|  | Cloud / Infra Ym | 확장성과 저장 | Connection + Stability | 보유 가능한 Ym 슬롯 증가 |
|  | Gaming / RL Ym | 실험과 플레이 | Curiosity + 변동성 이벤트 | 터치 보상 크리티컬 발생 |
|  | Research Ym | 발견과 혁신 | Curiosity 매우 높음 | 희귀 진화 조건 일부 공개 |
|  | Education Ym | 학습과 지식 | Curiosity + Stability | 성장 비용 감소 |
|  | Premium / Pro Ym | 품질과 완성도 | 모든 스탯 균형 + Spark 소모 | 전체 생산량 소폭 증가 |
|  | Sustainability Ym | 자연과 균형 | Growth 높음 | 방치 보상 증가 |
|  | API / Integrations Ym | 연결과 확장 | Connection 매우 높음 | 다른 Ym 효과 연결/증폭 |
|  | Tools / Utilities Ym | 단순함과 효율 | Stability + Connection | 자동 수집 보조 또는 UI 편의 기능 |

6. 진화 시스템

6.1 기본 원칙

Core Ym은 플레이어의 행동에 따라 스탯이 변화한다. 일정 시간이 지나고 조건을 만족하면 variant로 진화할 수 있다. 진화는 완전 랜덤이 아니라, 스탯 조합에 의해 후보가 결정된다.

| 조건 | 결과 |
| --- | --- |
| Intelligence + Connection | AI / Agents |
| Intelligence 높음 | ML / Deep Learning |
| Curiosity + Intelligence | JEPA / Vision |
| Stability 높음 | Security |
| Growth + Curiosity | Data / Analytics |
| Connection + Stability | Cloud / Infra |
| Curiosity + 변동성 | Gaming / RL |
| Curiosity 매우 높음 | Research |
| Curiosity + Stability | Education |
| 균형형 | Premium / Pro |
| Growth 높음 | Sustainability |
| Connection 매우 높음 | API / Integrations |
| Stability + Connection | Tools / Utilities |

6.2 실패 처리

v0.1 정책 v0.1에서는 진화 실패를 강하게 넣지 않는다. 조건 미충족 시 “아직 방향성이 부족하다”는 안내만 제공하고, v0.2 이후에 실패/돌연변이/희귀형을 도입한다.

7. 화면 설계

| 화면 | 목적 | 구성 요소 | 주요 인터랙션 |
| --- | --- | --- | --- |
| Home / Grove | 메인 플레이 화면 | 현재 Ym, Spark, 시간당 생산량, 터치 영역, 성장/진화 버튼, 하단 탭 | 터치로 Spark 획득, idle 애니메이션, 방치 보상 수령 |
| Lab | 성장과 진화 관리 | 현재 Ym 정보, 5개 성장 스탯, 성장 재료 버튼, 진화 후보 힌트 | Spark 소비로 스탯 증가, Insight로 힌트 공개, Trust로 안정성 증가 |
| Collection | 해금한 Ym 도감 확인 | variant 카드 그리드, 잠금/해금 상태, 이름, 설명, 생산 효과 | 해금된 Ym 상세 보기, 미해금 Ym 힌트 확인 |
| Workspace | 수집한 Ym의 생산 효과 배치 | 배치 슬롯, 보유 Ym 목록, 자원 생산량 요약, 자동 생산 상태 | v0.1에서는 해금된 Ym 효과 자동 적용도 가능 |

8. UI/UX 방향

8.1 시각 톤

미니멀

다크 네이비 중심

화이트 라인 캐릭터

부드러운 라운드 카드

브랜드 보드 같은 정돈된 인상

8.2 컬러 팔레트

| 용도 | 컬러 |
| --- | --- |
| Main Navy | #042A6B |
| White | #FFFFFF |
| Text Navy | #152447 |
| Muted Gray | #6B7280 |
| Border | #E6E8EF |
| Premium Gold | #F5D27A |
| Green | #69E7B6 |
| Purple | #B089FF |
| Pink | #FF5ACD |
| Cyan | #6FE7F8 |

8.3 애니메이션 방향

| 상황 | 연출 |
| --- | --- |
| 대기 상태 | 캐릭터 idle floating |
| 터치 | bounce + 작은 particle |
| Spark 획득 | 숫자 pop-up 또는 particle |
| 진화 | glow + scale up |
| 도감 해금 | card flip 또는 fade-in |

9. 저장 데이터 및 에셋 구조

9.1 저장 데이터 구조

{
  "version": "0.1.0",
  "resources": { "spark": 1200, "insight": 32, "trust": 14 },
  "stats": {
    "intelligence": 5,
    "curiosity": 3,
    "stability": 2,
    "growth": 4,
    "connection": 6
  },
  "collection": {
    "core": true,
    "ai_agents": false,
    "ml_deep_learning": false,
    "jepa_vision": false
  },
  "selectedYm": "core",
  "lastSavedAt": 1710000000000
}

9.2 권장 에셋 구조

ym-grove/
  public/assets/ym/
    core-brand.svg
    ai-agents.svg
    ml-deep-learning.svg
    jepa-vision.svg
    security.svg
    ...
  src/data/
    variants.ts
    evolutionRules.ts
  src/components/
    YmCharacter.tsx
    ResourceBar.tsx
    CollectionCard.tsx
  src/screens/
    Home.tsx
    Lab.tsx
    Collection.tsx
    Workspace.tsx
  src/store/
    gameStore.ts

10. 추천 기술 스택

| 안 | 구성 | 장점 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추천안 (선택됨) | Vite + React/TypeScript + SVG Assets + LocalStorage/Zustand persist + Capacitor | 웹 데모와 Android 배포를 동시에 달성 가능. 현재 정적 HTML/SVG 흐름과 잘 맞고 개발 속도가 빠름. | v0.1에 가장 적합 |
| 대안 | Godot 2D | 씬/애니메이션/게임성 강화 시 유리. 장기적으로 복잡한 게임이 되면 적합. | v0.2 이후 검토 |

11. 밸런스 초안

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 터치당 Spark | 1 |
| 기본 초당 Spark | 0.1 |
| 성장 1회 비용 | 20 Spark |
| 진화 기본 비용 | 300 Spark |
| Insight 기본 획득 | 특정 Ym 해금 후 |
| Trust 기본 획득 | Security 계열 해금 후 |

11.1 초반 진행 예시

Core Ym을 터치해 Spark를 모은다.

Spark로 Intelligence, Curiosity, Growth 등을 올린다.

첫 진화 후보가 표시된다.

조건을 만족하면 첫 variant가 해금된다.

해금된 variant가 자동 생산 보너스를 제공한다.

도감에 등록되고 다음 진화 목표가 생긴다.

12. 개발 마일스톤

| 마일스톤 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| M1 Prototype | 기본 플레이 성립 | 프로젝트 세팅, 에셋 로딩, Home 화면, Spark 터치/자동 증가, 로컬 저장 |
| M2 Growth & Evolution | 성장/진화 구현 | 성장 스탯, 진화 조건, variant 해금, 진화 연출 |
| M3 Collection | 도감 구현 | 해금/미해금 상태, variant 상세 정보, 카드 UI |
| M4 Polish | 모바일 경험 개선 | idle 애니메이션, 터치 이펙트, 사운드 최소 적용, 모바일 레이아웃 최적화 |
| M5 Release Candidate | 배포 준비 | 앱 아이콘, 스플래시, Android 빌드, Play Store 스크린샷, 개인정보처리방침 |

13. 성공 기준과 확장 후보

13.1 v0.1 성공 기준

사용자가 Core Ym을 키워 최소 3개 이상의 variant를 해금할 수 있다.

전체 variant 도감이 존재한다.

게임 진행 상태가 브라우저/앱 재실행 후 유지된다.

모바일 화면에서 정상 조작 가능하다.

YM 로고와 파생형이 브랜드 패밀리로 일관되게 보인다.

Google Play 등록용 빌드로 확장 가능하다.

13.2 v0.2 이후 확장 후보

| 확장 후보 | 설명 |
| --- | --- |
| 희귀 mutation Ym | 조건 조합 또는 이벤트로만 획득하는 변이형 |
| Seasonal/Event Variant | 계절/행사별 한정 캐릭터 |
| 미니게임 | 터치/타이밍 기반 보너스 게임 |
| Daily Quest | 짧은 일일 목표와 보상 |
| Evolution Tree | 진화 관계를 시각화하는 도감 확장 |
| Sprite Sheet Animation | 게임 캐릭터로서의 생동감 강화 |
| Cloud Save | 기기 간 진행 동기화 |
| 브랜드 프로젝트 연결 | 실제 GitHub 프로젝트 카드와 variant 연결 |
| Lottie 로고 애니메이션 | 웹/앱 시작 화면 브랜딩 강화 |

14. 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 게임성이 약할 위험 | 초반 해금 속도를 빠르게 설계하고, 첫 5분 내 variant 1개를 해금하게 한다. 도감 완성 욕구를 핵심 재미로 둔다. |
| 브랜드 로고가 과도하게 캐릭터화될 위험 | Core Mark는 변형하지 않고, 파생형에서만 accessory를 추가한다. 실루엣과 stroke 규칙을 유지한다. |
| 개발 범위가 커질 위험 | v0.1에서는 서버, 결제, 광고, 전투를 제외하고 수집/성장/도감에만 집중한다. |
| 저작권/상표 보호 착각 위험 | 게임 출시는 창작 및 사용 흔적 축적에 도움이 되지만 상표권을 완전히 대체하지는 않는다. 장기적으로 브랜드가 커지면 도형상표/문자상표 출원을 별도로 검토한다. |

15. 최종 요약

결론 Ym Grove v0.1은 YM 로고를 기반으로 한 작은 방치형 수집 게임이다. 게임의 핵심은 복잡한 전투나 과금이 아니라, 메인 로고와 파생 variants를 하나의 캐릭터 IP 시스템으로 정착시키는 것이다. D-4 기반 Core Ym은 메인 브랜드 마크로 고정하고, 나머지 프로젝트 variants는 게임 내 캐릭터이자 도감 수집 대상으로 활용한다.